# VisionLine — Plan projektu i instrukcja

Grzegorz Czyrniański

Table of Contents

# VisionLine — Real-Time Industrial Video Analytics

System wizyjny czasu rzeczywistego do linii/strefy produkcyjnej: wykrywa obiekty, śledzi je, zlicza i sygnalizuje problemy jakości/BHP — a zdarzenia wypycha do chmury i (docelowo) do sterownika przemysłowego.

Projekt jest budowany pod portfolio, CV i GitHub, i celowo mapuje się 1:1 na oferty pracy w obszarze edge AI / video analytics / real-time / industrial AI.

## Co konkretnie robi system (na przykładzie)

Scenariusz: kamera nad taśmą pakującą butelki.

- Model wykrywa każdą butelkę w kadrze (detekcja YOLO26).

- Tracker nadaje jej stały ID, żeby nie policzyć jej dwa razy (ByteTrack).

- Gdy butelka przekroczy wirtualną linię — licznik +1.

- Jeśli butelka nie ma nakrętki (druga klasa) → to jest defekt → zdarzenie „reject".

- Zdarzenie leci strumieniem (Kafka) → dashboard pokazuje: sztuk/min, % braków, alarmy.

- (Etap późniejszy) sygnał „reject" idzie do PLC → odrzut na linii.

To jest jeden przykład. Dokładnie ta sama architektura obsługuje: liczenie ludzi/pojazdów, kontrolę kompletności montażu, albo detekcję BHP (kask/kamizelka).

## Dlaczego ten projekt jest dobry pod CV

Każdy klocek systemu = konkretny wymóg z Twoich ofert:

| Wymóg z oferty | Gdzie w projekcie |
| --- | --- |
| Computer vision, video analytics | Detekcja + tracking + zliczanie |
| NVIDIA / CUDA / TensorRT | Optymalizacja inferencji (Etap 3) |
| DeepStream | Pipeline wideo high-throughput (Etap 5) |
| Edge AI / real-time inference | Uruchomienie na GPU laptopa, potem Jetson |
| Kafka / Flink / Spark, pipeline’y streamingowe | Strumień zdarzeń + metryki (Etap 4) |
| Edge-to-cloud, event-driven | Edge liczy, chmura zbiera i wizualizuje |
| Wdrażanie modeli do produkcji, MLOps | Docker, wersjonowanie modeli, CI (Etap 3–6) |
| Integracja z systemami operacyjnymi | Rozszerzenie o PLC / czujniki (Etap 7) |

## Sposób pracy

- Piszemy kod razem, krok po kroku — Ty programujesz, ja prowadzę i tłumaczę.

- Dokumentacja powstaje na bieżąco w docs/ (Markdown, wersjonowany z kodem).

- Sprzęt: najpierw laptop z GPU NVIDIA (Etapy 0–4), potem inwestycja w Jetson (Etap 6).

- Każdy etap kończy się działającym, pokazywalnym rezultatem (ważne do portfolio).

## Mapa dokumentów

- docs/01_architektura.md — komponenty i przepływ danych.

- docs/02_roadmap.md — etapy 0–7, co robimy i co umiesz po każdym.

- docs/03_stack_i_narzedzia.md — technologie, wersje, dlaczego.

- docs/04_struktura_repo.md — układ katalogów docelowego repo.

- docs/05_projekt1_plan.md — szczegółowy plan Projektu 1 (kroki 0.1–1.6).

- docs/instrukcja.md — komendy krok po kroku (hands-on) z wyjaśnieniami.

## Podejście dwufazowe

Pipeline jest agnostyczny wobec obiektu, więc budujemy go raz i przełączamy use-case:

- Faza A (Projekt 1): ludzie i pojazdy na gotowym YOLO26 — detekcja, tracking, zliczanie. Bez własnych danych.

- Faza B: obiekt przemysłowy (butelki / LEGO / jumo devices) z pełnym cyklem treningu.

Cały projekt jest spięty z platformą Ultralytics (zarządzanie modelami, anotacja, trening w chmurze, eksport, deployment).

## Następny krok

Startujemy Projekt 1, Etap 0 (środowisko + pierwsza detekcja). Rozpisane krok po kroku w docs/05_projekt1_plan.md.

# Architektura systemu

## Zasada: Edge liczy, chmura obserwuje

Podział na dwie warstwy jest celowy — to dokładnie wzorzec edge-to-cloud z Twoich ofert. Ciężka inferencja dzieje się lokalnie (przy kamerze), a do chmury lecą tylko lekkie zdarzenia (nie surowe wideo).

┌────────────────────────── EDGE (laptop GPU → Jetson) ──────────────────────────┐
                          │                                                                                 │
   ┌─────────┐            │   ┌───────────┐   ┌──────────────┐   ┌───────────┐   ┌───────────────────┐      │
   │ Kamera  │  klatki    │   │ Ingest    │   │ Inferencja   │   │ Tracking  │   │ Logika biznesowa  │      │
   │ / plik  │ ─────────► │   │ (dekod)   │──►│ YOLO26+TRT   │──►│ ByteTrack │──►│ liczenie/reguły   │      │
   │ / RTSP  │            │   └───────────┘   └──────────────┘   └───────────┘   └─────────┬─────────┘      │
   └─────────┘            │                                                                │ zdarzenia      │
                          │                                                                ▼                │
                          │                                                        ┌───────────────┐        │
                          │                                                        │ Producer      │        │
                          │                                                        │ (Kafka)       │        │
                          └────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┘        │
                                                                                        │                   │
                          ┌──────────────────────────── CHMURA / SERWER ────────────────┼───────────────────┘
                          │                                                             ▼
                          │   ┌───────────┐      ┌──────────────┐      ┌────────────────────┐
                          │   │ Kafka     │─────►│ Konsument /  │─────►│ Baza + Dashboard   │
                          │   │ (broker)  │      │ agregacja    │      │ (metryki, alarmy)  │
                          │   └───────────┘      └──────────────┘      └────────────────────┘
                          └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   Rozszerzenie (Etap 7):  Logika biznesowa ──► sygnał ──► PLC / czujniki / wykonawcze

## Komponenty (co robi każdy klocek)

1. Ingest (dekodowanie wideo) Wczytuje źródło: plik .mp4, kamera USB, albo strumień RTSP. Rozbija na klatki. Na starcie: OpenCV. Później: sprzętowy dekoder NVIDIA (w DeepStream).

2. Inferencja (YOLO26) Model wykrywa obiekty na klatce — zwraca ramki + klasy + pewność. Najpierw model gotowy (pretrained), potem dotrenowany na Twoich danych. Na produkcji przyspieszony przez TensorRT (FP16/INT8).

3. Tracking (ByteTrack) Łączy detekcje między klatkami w ścieżki z trwałym ID. Bez tego nie da się poprawnie zliczać ani liczyć czasu przebywania w strefie.

4. Logika biznesowa Tu żyje sens aplikacji: linia zliczania, strefa alarmowa, reguła „defekt". Zamienia detekcje w zdarzenia (np. {"typ":"reject","id":417,"ts":...}).

5. Producer → Kafka Wypycha zdarzenia do brokera. To granica edge↔cloud i punkt, w którym system staje się event-driven (a nie „skrypt, który coś rysuje").

6. Konsument + Dashboard Odbiera zdarzenia, agreguje (sztuk/min, % braków), zapisuje i pokazuje na wykresie. Alarmy w czasie rzeczywistym.

## Decyzje projektowe (i dlaczego)

- Zdarzenia, nie wideo, do chmury — realny wzorzec przemysłowy: tanio, skalowalnie, bez problemów z prywatnością i pasmem.

- Tracking oddzielony od detekcji — bo to dwa różne problemy; łatwiej testować i podmieniać.

- TensorRT dopiero po działającym MVP — najpierw poprawność, potem wydajność.

- PLC jako osobny „adapter" na końcu — rdzeń wizji nie zależy od sprzętu, więc PLC (albo czujnik, albo webhook) doklejamy bez przebudowy.

# Roadmap — etapy 0–7

Każdy etap: cel → co budujemy → co potrafisz po nim → co masz do pokazania w CV. Zasada nadrzędna: najpierw ma działać, potem ma być szybkie, potem skalowalne.

Decyzja o obiekcie (2026-08-11): Etapy 0–1 robimy na ludziach i pojazdach (gotowy YOLO26, klasy COCO — bez własnych danych). Od Etapu 2 przełączamy pipeline na obiekt przemysłowy (butelki / LEGO / jumo devices). Cały projekt jest spięty z platformą Ultralytics. Szczegółowy rozpis Etapów 0–1: 05_projekt1_plan.md.

## Etap 0 — Środowisko + pierwsza detekcja

Cel: uruchomić GPU laptopa i zobaczyć detekcję na wideo. Budujemy: venv/conda, instalacja Ultralytics + PyTorch (CUDA), test nvidia-smi, skrypt, który puszcza gotowy YOLO26 na pliku .mp4 i rysuje ramki. Umiesz: potwierdzić, że CUDA działa; uruchomić model na wideo; czytać wynik detekcji. Do CV: — (fundament).

## Etap 1 — MVP: detekcja + tracking + zliczanie

Cel: pierwszy realny use-case end-to-end (na gotowym modelu, klasy COCO np. „person“). Budujemy: integracja ByteTrack, wirtualna linia/strefa, licznik przekroczeń, nakładka na obraz (liczba, FPS). Umiesz: różnicę detekcja vs tracking; zliczać obiekty bez podwójnego liczenia; mierzyć FPS. Do CV: działający „people/object counter” — pierwszy widoczny efekt (GIF do README).

## Etap 2 — Własne dane + dotrenowanie YOLO26

Cel: model rozpoznaje Twój obiekt/defekt, nie tylko klasy COCO. Budujemy: zebranie/nagranie danych, anotacja (Roboflow albo CVAT), podział train/val, data.yaml, fine-tuning YOLO26, ewaluacja (mAP, confusion matrix), analiza błędów. Umiesz: cały cykl treningu: dane → anotacja → trening → metryki → iteracja. Do CV: to jest sedno — „dotrenowałem model detekcji na własnym zbiorze, mAP X%".

## Etap 3 — Optymalizacja: eksport do TensorRT + konteneryzacja

Cel: produkcyjna, szybka inferencja i powtarzalne środowisko. Budujemy: eksport YOLO26 → ONNX → TensorRT (FP16, potem INT8), benchmark FPS/latencja przed/po, Dockerfile (obraz z CUDA + zależności), uruchomienie całego MVP w kontenerze na GPU (--gpus all). Umiesz: czym jest TensorRT i po co; różnica FP32/FP16/INT8; Docker z dostępem do GPU. Do CV: „Przyspieszyłem inferencję Nx przez TensorRT; wdrożenie w Dockerze" — mocny punkt.

## Etap 4 — Streaming zdarzeń: Kafka + dashboard

Cel: system staje się event-driven i edge-to-cloud. Budujemy: producer zdarzeń → Kafka (docker-compose), konsument agregujący, zapis do bazy, prosty dashboard (metryki na żywo, alarmy). Umiesz: wzorzec producer/consumer; projektowanie „schematu zdarzenia“; po co rozdziela się edge i cloud. Do CV: „Pipeline streamingowy zdarzeń (Kafka), architektura edge-to-cloud, dashboard real-time”.

## Etap 5 — DeepStream (pipeline wideo high-throughput)

Cel: profesjonalny, wydajny pipeline wideo NVIDIA (wiele strumieni). Budujemy: przeniesienie inferencji do DeepStream (dekod sprzętowy, batch, wiele kamer), model z Etapu 3 jako engine TensorRT w DeepStream. Umiesz: czym jest DeepStream i kiedy go używać zamiast „ręcznego" OpenCV; obsługa wielu źródeł. Do CV: bezpośrednie trafienie w wymóg „DeepStream / video analytics / high-throughput".

## Etap 6 — Jetson (edge deployment na urządzeniu)

Cel: to samo, ale na realnym urządzeniu edge (po zakupie Jetson). Budujemy: flash Jetsona (JetPack), przeniesienie kontenera/DeepStream, rekompilacja engine TensorRT pod architekturę Jetsona, pomiar FPS/temperatury/poboru. Umiesz: deployment na ARM/Jetson; różnice wydajności desktop vs edge; ograniczenia zasobów. Do CV: „Wdrożenie modelu na NVIDIA Jetson" — dokładnie to, czego szukają w ofertach.

## Etap 7 — Integracja przemysłowa (PLC / czujniki)

Cel: zamknięcie pętli — wizja steruje/zgłasza do świata fizycznego. Budujemy: adapter zdarzeń → PLC (OPC UA lub Modbus TCP), np. sygnał „reject“; opcjonalnie wejście z czujnika (trigger/synchronizacja z taśmą). Umiesz: połączyć CV z automatyką przemysłową — Twój backend PLC staje się atutem. Do CV: unikalny wyróżnik — „CV + PLC / OPC UA”, łączenie AI z realnym sterowaniem.

## Kolejność vs sprzęt

| Etapy | Sprzęt | Inwestycja |
| --- | --- | --- |
| 0–4 | Laptop z GPU NVIDIA | brak (masz) |
| 5 | Laptop z GPU (DeepStream w Dockerze) | brak |
| 6 | NVIDIA Jetson | zakup po Etapie 5 |
| 7 | PLC (masz) + ew. czujnik | opcjonalna |

Rekomendacja: rób etapy po kolei. Po Etapie 4 masz już kompletny, imponujący projekt do CV bez dodatkowych zakupów. Jetson (6) i PLC (7) to „wisienki", które go wyróżnią.

# Stack technologiczny i narzędzia

Dobór jest celowy: każda technologia = wymóg z ofert pracy, nic „na zapas".

## Rdzeń wizji

- Python — język całego pipeline’u.

- Ultralytics YOLO26 — najnowszy (styczeń 2026) model detekcji: NMS-free, end-to-end, zoptymalizowany pod edge. Używamy do detekcji i dotrenowania na własnych danych.

- OpenCV — dekodowanie wideo, rysowanie nakładek (na starcie).

- ByteTrack — tracking wielu obiektów (trwałe ID między klatkami).

## Trening i dane

- Roboflow lub CVAT — anotacja i zarządzanie zbiorem.

- PyTorch (CUDA) — backend treningu (idzie z Ultralytics).

- Metryki: mAP, precision/recall, confusion matrix.

## Optymalizacja i deployment

- CUDA — obliczenia na GPU NVIDIA (podstawa wszystkiego).

- TensorRT — przyspieszenie inferencji (FP16/INT8) na produkcji.

- ONNX — format pośredni w eksporcie YOLO26 → ONNX → TensorRT.

- Docker (--gpus all) — powtarzalne środowisko, wdrożenie w kontenerze.

- NVIDIA DeepStream — pipeline wideo high-throughput, wiele strumieni (Etap 5).

## Streaming i chmura

- Apache Kafka — broker zdarzeń (edge → cloud), wzorzec event-driven.

- Baza (np. PostgreSQL lub SQLite na start) — składowanie metryk/zdarzeń.

- Dashboard — prosty (np. Streamlit lub lekki web) do metryk i alarmów na żywo.

- (Opcjonalnie później: Flink/Spark, jeśli chcesz mocniej pokazać przetwarzanie strumieni.)

## Sprzęt edge

- Laptop z GPU NVIDIA — Etapy 0–5.

- NVIDIA Jetson + JetPack — Etap 6 (po zakupie).

## Integracja przemysłowa (Etap 7)

- OPC UA lub Modbus TCP — komunikacja z PLC.

- Twój istniejący backend PLC — jako odbiornik zdarzeń / sterowanie.

## Platforma MLOps

- Ultralytics Platform — chmurowe konto spięte z projektem: zarządzanie modelami, anotacja danych, trening w chmurze (mamy kredyt), eksport i deployment. Integrujemy już w Etapie 0; pełne wykorzystanie w Fazie B (trening własnego modelu).

## Narzędzia pracy

- Git + GitHub — wersjonowanie kodu i dokumentacji, portfolio.

- Markdown — dokumentacja prowadzona na bieżąco w docs/.

- docker-compose — lokalne postawienie Kafki + bazy + dashboardu.

## Czego świadomie NIE robimy na starcie

- Nie zaczynamy od Jetsona (najpierw laptop — taniej i szybciej iterować).

- Nie zaczynamy od DeepStream (najpierw prosty OpenCV — łatwiej zrozumieć i debugować).

- Nie optymalizujemy przed działającym MVP (TensorRT dopiero w Etapie 3).

- Nie dokładamy Flink/Spark, dopóki Kafka nie działa i nie jest zrozumiała.

# Docelowa struktura repo

Budujemy ją stopniowo — katalog pojawia się dopiero, gdy dochodzimy do jego etapu. Poniżej stan docelowy (po Etapie ~4), żebyś widział, dokąd zmierzamy.

Computer_vision_project/
├── README.md                  # opis projektu (jest)
├── docs/                      # dokumentacja na bieżąco (jest)
│   ├── 01_architektura.md
│   ├── 02_roadmap.md
│   ├── 03_stack_i_narzedzia.md
│   ├── 04_struktura_repo.md
│   ├── 05_projekt1_plan.md
│   └── instrukcja.md          # komendy krok po kroku (hands-on) z wyjaśnieniami
│
├── src/                       # kod źródłowy
│   ├── ingest/                # wczytywanie wideo (plik/USB/RTSP)
│   ├── detection/             # wrapper na YOLO26 (inferencja)
│   ├── tracking/              # ByteTrack
│   ├── logic/                 # reguły: liczenie, strefy, defekty → zdarzenia
│   ├── streaming/             # producer/consumer Kafka
│   └── app.py                 # spięcie pipeline'u
│
├── training/                  # trening modelu (Etap 2)
│   ├── data.yaml
│   ├── train.py
│   └── runs/                  # wyniki treningu (ignorowane w git)
│
├── models/                    # wagi i enginy (duże pliki → git-lfs lub ignore)
│   ├── yolo26.pt
│   └── yolo26_fp16.engine     # TensorRT (Etap 3)
│
├── deploy/
│   ├── Dockerfile
│   ├── docker-compose.yml     # Kafka + baza + dashboard
│   └── deepstream/            # konfiguracja DeepStream (Etap 5)
│
├── dashboard/                 # wizualizacja metryk (Etap 4)
├── data/                      # próbki wideo do testów (małe; duże → ignore)
├── tests/                     # testy jednostkowe kluczowej logiki
├── requirements.txt
├── .gitignore
└── .env.example               # konfiguracja (ścieżki, adres Kafki) bez sekretów

## Zasady porządku

- Rozdzielone moduły (detection, tracking, logic) — łatwo testować i podmieniać.

- Duże pliki poza gitem — wideo, wagi, enginy przez .gitignore (ew. git-lfs).

- docs/instrukcja.md — komendy krok po kroku na bieżąco; gotowy materiał do sekcji „Setup" i dowód procesu przy rekrutacji.

- .env.example zamiast twardych ścieżek — profesjonalny standard, żadnych sekretów w repo.

# Projekt 1 — Licznik ludzi i pojazdów (Faza A)

Cel: zbudować działający system, który w czasie rzeczywistym wykrywa obiekty, śledzi je (trwałe ID) i zlicza ich przekroczenia przez wirtualną linię — na kamerce (ludzie) i na gotowym klipie drogowym (pojazdy).

Używamy gotowego modelu YOLO26 (klasy COCO: person, car, bus, truck), więc nie zbieramy własnych danych — pełny cykl treningu przyjdzie w Fazie B.

Projekt 1 = Etap 0 + Etap 1 z roadmapy.

## Jak pracujemy (ważne)

- Krok po kroku, Ty piszesz kod. Ja podaję cel kroku, minimalny fragment i wyjaśnienie dlaczego. Ty wpisujesz, uruchamiasz, mówisz co widzisz — dopiero potem następny krok.

- Nic nie idzie dalej bez działającego checkpointu. Każdy krok kończy się „sprawdź, że X".

- Commit po każdym kroku (Git) — historia = dowód procesu do portfolio.

- Konkretne komendy zapisujemy na bieżąco w instrukcja.md.

### Legenda kroków

Każdy krok opisany jest czterema polami:

- Co robimy — konkretne zadanie.

- Stack — jakiej technologii używamy.

- Uczysz się — co konkretnie wyniesiesz.

- Platforma — rola platformy Ultralytics (jeśli dotyczy).

- Checkpoint — jak potwierdzić, że działa.

## Etap 0 — Środowisko + pierwsza detekcja

### Krok 0.1 — Repo i konto

- Co robimy: zakładamy repozytorium na GitHub, klonujemy lokalnie, wrzucamy dotychczasowe README.md i docs/.

- Stack: Git, GitHub.

- Uczysz się: wersjonowanie projektu od zera; struktura repo.

- Platforma: upewniamy się, że jesteś zalogowany na platformie Ultralytics (masz konto Free).

- Checkpoint: repo widoczne na GitHub z dokumentacją.

### Krok 0.2 — Środowisko Pythona

- Co robimy: tworzymy środowisko wirtualne (venv lub conda), aktywujemy, instalujemy ultralytics.

- Stack: Python, venv/conda, pip.

- Uczysz się: izolacja zależności; dlaczego nie instalujemy globalnie.

- Checkpoint: pip show ultralytics pokazuje wersję; yolo version działa w terminalu.

### Krok 0.3 — GPU i CUDA

- Co robimy: sprawdzamy, czy PyTorch widzi kartę: torch.cuda.is_available(). Jeśli False — instalujemy build PyTorch pod CUDA.

- Stack: NVIDIA CUDA, PyTorch.

- Uczysz się: różnica CPU vs GPU w inferencji; jak potwierdzić, że liczysz na karcie.

- Checkpoint: torch.cuda.is_available() == True i nvidia-smi pokazuje proces przy uruchomieniu modelu.

### Krok 0.4 — Połączenie z platformą Ultralytics

- Co robimy: pobieramy klucz API z ustawień platformy i logujemy się z poziomu pakietu ultralytics, żeby lokalny kod „widział" konto (modele, eksporty).

- Stack: Ultralytics Platform (API key), Ultralytics SDK.

- Uczysz się: jak lokalny projekt spina się z chmurową platformą MLOps.

- Platforma: to jest moment integracji — od teraz modele i eksporty możemy śledzić w koncie. (Dokładną komendę logowania potwierdzimy na żywo w aplikacji — API bywa aktualizowane.)

- Checkpoint: logowanie bez błędu; lokalnie widać listę Twoich modeli z platformy.

### Krok 0.5 — Pierwsza detekcja

- Co robimy: ładujemy yolo26n.pt, puszczamy na jednym zdjęciu, potem na kamerce (source=0), oglądamy ramki.

- Stack: Ultralytics YOLO26, inferencja.

- Uczysz się: struktura wyniku detekcji (ramki, klasy, pewność); uruchomienie modelu na obrazie i na strumieniu.

- Checkpoint: na obrazie z kamerki widać ramki z etykietami (np. person 0.91), liczone na GPU.

Koniec Etapu 0: masz działające środowisko, GPU, połączenie z platformą i model wykrywający obiekty na żywo.

## Etap 1 — Detekcja + tracking + zliczanie (rdzeń Projektu 1)

### Krok 1.1 — Źródła wideo

- Co robimy: przygotowujemy data/ — kamerka do ludzi + pobrany publiczny klip drogowy do pojazdów. Zapisujemy 1–2 krótkie klipy jako stały benchmark.

- Stack: OpenCV, pliki wideo.

- Uczysz się: różne źródła (kamera vs plik); po co stały zestaw testowy.

- Checkpoint: oba źródła odtwarzają się w oknie podglądu.

### Krok 1.2 — Tracking (ByteTrack)

- Co robimy: zamieniamy predict na track z trackerem ByteTrack (persist=True), oglądamy trwałe ID nad obiektami.

- Stack: Ultralytics track, ByteTrack.

- Uczysz się: różnica detekcja vs tracking; czym jest ID ścieżki i po co.

- Checkpoint: ten sam człowiek/samochód ma stałe ID między klatkami.

### Krok 1.3 — Wirtualna linia i licznik

- Co robimy: definiujemy linię w kadrze; liczymy +1, gdy środek ścieżki ją przekroczy. Najpierw pokażemy to gotowym solutions.ObjectCounter z Ultralytics (żeby zobaczyć efekt), potem napiszemy własną logikę przecięcia — żebyś rozumiał, co się dzieje.

- Stack: geometria (przecięcie linii), Ultralytics Solutions.

- Uczysz się: logika zliczania bez podwójnego liczenia; kiedy użyć gotowca, a kiedy własnego kodu.

- Checkpoint: licznik rośnie dokładnie raz na obiekt przekraczający linię.

### Krok 1.4 — Filtr klas i kierunek

- Co robimy: liczymy tylko wybrane klasy (person albo pojazdy) i rozdzielamy kierunek (w górę/w dół).

- Stack: filtrowanie klas COCO.

- Uczysz się: mapowanie ID klas; liczenie kierunkowe (wejścia/wyjścia).

- Checkpoint: osobne liczniki „in" i „out" zgadzają się z tym, co widać.

### Krok 1.5 — Nakładka i FPS

- Co robimy: rysujemy na obrazie liczniki i FPS; zapisujemy wynikowe wideo do pliku.

- Stack: OpenCV (rysowanie, zapis), pomiar FPS.

- Uczysz się: jak mierzyć wydajność; przygotowanie materiału demo (GIF do README).

- Checkpoint: nagrany klip z widocznym licznikiem i FPS.

### Krok 1.6 — Refaktor do modułów

- Co robimy: rozbijamy skrypt na src/ingest, src/detection, src/tracking, src/logic, src/app.py (zgodnie ze strukturą repo).

- Stack: czysty kod, podział odpowiedzialności.

- Uczysz się: projektowanie tak, by dało się podmienić obiekt (przygotowanie pod Fazę B).

- Checkpoint: python src/app.py --source ... działa jak wcześniej, ale kod jest modularny; commit.

Koniec Etapu 1 = koniec Projektu 1: działający, modularny licznik ludzi i pojazdów, nagrane demo, wszystko w repo na GitHub.

## Rola platformy Ultralytics w Projekcie 1

W Fazie A (gotowy model) platforma pełni rolę lekką, ale realną:

- Rejestr modeli i eksportów — logujemy używany model i (później) eksporty, żeby ćwiczyć przepływ MLOps.

- Explore / datasety — źródło gotowych zbiorów i podgląd danych.

- Deployments — miejsce, gdzie w kolejnych etapach pojawi się wdrożony model.

Platforma wchodzi na pełną moc w Fazie B (Etap 2), gdzie robimy: upload własnych danych → anotacja → trening w chmurze (masz kredyt) → eksport modelu → deployment. Ten przepływ masz już częściowo przećwiczony na jumo devices / yolo26n-seg.

## Definicja ukończenia Projektu 1 (co masz do CV)

- Repo na GitHub z czytelnym README i dokumentacją procesu.

- Działający licznik: ludzie (kamerka) + pojazdy (wideo), z trackingiem i FPS.

- Nagrane demo (GIF/wideo).

- Konto Ultralytics spięte z projektem.

- Zdanie do CV: „Zbudowałem modularny pipeline detekcji + trackingu + zliczania w czasie rzeczywistym (YOLO26, ByteTrack), uruchomiony na GPU, zintegrowany z platformą Ultralytics."

## Co dalej — Faza B (zapowiedź)

Podmieniamy obiekt na przemysłowy (butelki/LEGO albo jumo devices), przechodzimy pełny cykl treningu na platformie i optymalizację TensorRT. Szczegóły w roadmapie, Etap 2+.

# Instrukcja — kroki wykonawcze (hands-on)

Punktowy zapis dokładnie tego, co uruchamiamy w każdym kroku. Uzupełniany na bieżąco. Cel: powtarzalność (dało się to odtworzyć od zera) i gotowy materiał do sekcji „Setup" w README/CV.

Legenda statusu: [x] zrobione · [ ] do zrobienia.

## Etap 0 — Środowisko + pierwsza detekcja

### [x] Krok 0.1 — Repo i konto GitHub

- Otwórz VS Code → Terminal → New Terminal w folderze projektu.

- git --version — sprawdź, że Git jest zainstalowany.

- Na github.com: New repository → nazwa → Public → bez „Add a README".

- git init — załóż lokalne repo.

- git branch -M main — nazwij główną gałąź main.

- git add . — dodaj pliki do stagingu (poza .gitignore).

- git commit -m "Init: dokumentacja projektu VisionLine" — pierwsza migawka.

- git remote add origin URL_REPO — podłącz zdalne repo.

- git push -u origin main — wyślij na GitHub.

- Checkpoint: pliki widoczne na GitHub, README renderuje się na stronie repo. ✅

### [x] Krok 0.2 — Środowisko wirtualne (venv) + instalacja

- python --version — sprawdź Pythona (3.8+).

- python -m venv .venv — utwórz środowisko wirtualne w .venv/.

- .\.venv\Scripts\Activate.ps1 — aktywuj (Windows/PowerShell). Prompt pokaże (.venv).

  - Jeśli blokada: Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned, potem ponów.

- python -m pip install --upgrade pip — zaktualizuj pip.

- pip install ultralytics — instaluj Ultralytics (ciągnie PyTorch).

- yolo version — sprawdź instalację. → 8.4.117 ✅

- Checkpoint: prompt z (.venv) i yolo version zwraca numer. ✅

### [x] Krok 0.3 — GPU i CUDA

Sprzęt: RTX 3050 Ti Laptop (4 GB VRAM), sterownik 561.17, CUDA 12.6.

- nvidia-smi — karta, sterownik, maks. wersja CUDA. → CUDA 12.6 ✅

- Sprawdź PyTorch: python -c "import torch; print('torch', torch.__version__); print('CUDA dostepne:', torch.cuda.is_available()); print('GPU:', torch.cuda.get_device_name(0) if torch.cuda.is_available() else 'brak')" → wyszło 2.13.0+cpu, False (pip dał wersję CPU).

- Naprawa — podmiana na build CUDA 12.6:

  - pip uninstall -y torch torchvision

  - pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

  - (fallback: .../whl/cu124)

- Ponów sprawdzenie → 2.13.0+cu126, CUDA: True, RTX 3050 Ti Laptop GPU. ✅

- Checkpoint: torch.cuda.is_available() == True. ✅

- Uwaga: 4 GB VRAM → używamy małych wariantów modelu (yolo26n/yolo26s).

### [x] Krok 0.4 — Połączenie z platformą Ultralytics

- platform.ultralytics.com → Settings → API Keys → skopiuj klucz (ul_...).

- yolo login TWOJ_KLUCZ_API — logowanie i zapis klucza. → SUCCESS (KLUCZA NIE ZAPISUJEMY W REPO — jest sekretem, siedzi w settings.json poza projektem.)

- yolo settings — sprawdź, że api_key zapisany.

- Checkpoint: logowanie „SUCCESS", klucz widoczny w ustawieniach.

- Bezpieczeństwo: klucza nie commitujemy; siedzi w settings.json poza repo.

### [x] Krok 0.5 — Pierwsza detekcja

- Test CLI (pobiera wagi yolo26n.pt): yolo predict model=yolo26n.pt source='https://ultralytics.com/images/bus.jpg' → obraz z ramkami w runs/detect/predict/.

- Skrypt first_detection.py (YOLO → predict na GPU → wypisz klasy i pewność): python first_detection.py

- Kamerka na żywo: yolo predict model=yolo26n.pt source=0 show=True device=0 (stop: q / Ctrl+C)

- Wynik: person 0.96 na żywo, inferencja ~7–15 ms/klatkę (60+ FPS na GPU). ✅

- Ważne rozróżnienie: wagi yolo26n.pt i zdjęcie bus.jpg pobrały się z publicznych zasobów Ultralytics — NIE z konta na platformie. Logowanie (0.4) to osobna rzecz, przydatna dopiero w Fazie B (trening w chmurze, rejestr modeli).

- Checkpoint: obraz z ramkami + podgląd z kamerki z detekcją na GPU. ✅

KONIEC ETAPU 0. Commit: git commit -am "Etap 0: srodowisko, GPU/CUDA, platforma, detekcja".

## Porządki w repo (Git)

Operacje jednorazowe do utrzymania czystego repozytorium — z komendami i wyjaśnieniem.

### Usunięcie pliku/folderu z repo (ale nie z dysku)

- git rm -r --cached NAZWA — przestaje śledzić plik/folder w Git (-r = rekurencyjnie, --cached = zostawia go lokalnie). Użyte do usunięcia folderu context/ (był tylko kontekstem dla LLM, nie należy do projektu).

- Potem: dopisz wpis do .gitignore, następnie git add . && git commit -m "..." && git push.

### Pliki tymczasowe Worda

- Word tworzy pliki ~$nazwa.docx, gdy dokument jest otwarty. Ignorujemy je w .gitignore wzorcem ~$*.docx.

### Sekrety (klucz API)

- Klucza API NIGDY nie wpisujemy do plików w repo ani do czatu. Trzymamy go poza projektem (settings.json po yolo login) albo w .env (który jest w .gitignore).

- Gdy klucz się wymknie: unieważnij go na platformie (Revoke) i wygeneruj nowy.

## Etap 1 — Detekcja + tracking + zliczanie

(kroki 1.1–1.6 — uzupełnimy przy realizacji)

## Codzienny rytm pracy (skrót)

Po każdym kroku:

- git add .

- git commit -m "Krok X.Y: <co zrobione>"

- git push