VisionLine

Real-Time Industrial Video Analytics

Plan projektu, architektura i roadmap

# Spis treści

Spis treści	1

1. Przegląd projektu	3

Co konkretnie robi system (na przykładzie)	3

Dlaczego ten projekt jest dobry pod CV	3

Sposób pracy	3

2. Architektura systemu	4

Zasada: Edge liczy, chmura obserwuje	4

Komponenty (co robi każdy klocek)	4

Decyzje projektowe (i dlaczego)	4

3. Roadmap — etapy 0–7	5

Etap 0 — Środowisko + pierwsza detekcja	5

Etap 1 — MVP: detekcja + tracking + zliczanie	5

Etap 2 — Własne dane + dotrenowanie YOLO26	5

Etap 3 — Optymalizacja: TensorRT + Docker	5

Etap 4 — Streaming zdarzeń: Kafka + dashboard	5

Etap 5 — DeepStream (high-throughput)	5

Etap 6 — Jetson (edge deployment)	6

Etap 7 — Integracja przemysłowa (PLC / czujniki)	6

Kolejność vs sprzęt	6

4. Stack technologiczny i narzędzia	7

Rdzeń wizji	7

Trening i dane	7

Optymalizacja i deployment	7

Streaming i chmura	7

Sprzęt edge	7

Integracja przemysłowa (Etap 7)	7

Narzędzia pracy	7

Czego świadomie NIE robimy na starcie	7

5. Docelowa struktura repo	9

Zasady porządku	9

# 1. Przegląd projektu

System wizyjny czasu rzeczywistego do linii/strefy produkcyjnej: wykrywa obiekty, śledzi je, zlicza i sygnalizuje problemy jakości/BHP — a zdarzenia wypycha do chmury i (docelowo) do sterownika przemysłowego.

Projekt jest budowany pod portfolio, CV i GitHub, i celowo mapuje się 1:1 na oferty pracy w obszarze edge AI / video analytics / real-time / industrial AI.

## Co konkretnie robi system (na przykładzie)

Scenariusz: kamera nad taśmą pakującą butelki.

- Model wykrywa każdą butelkę w kadrze (detekcja YOLO26).

- Tracker nadaje jej stały ID, żeby nie policzyć jej dwa razy (ByteTrack).

- Gdy butelka przekroczy wirtualną linię — licznik +1.

- Jeśli butelka nie ma nakrętki (druga klasa) → to jest defekt → zdarzenie „reject”.

- Zdarzenie leci strumieniem (Kafka) → dashboard pokazuje: sztuk/min, % braków, alarmy.

- (Etap późniejszy) sygnał „reject” idzie do PLC → odrzut na linii.

Ta sama architektura obsługuje też: liczenie ludzi/pojazdów, kontrolę kompletności montażu, albo detekcję BHP (kask/kamizelka).

## Dlaczego ten projekt jest dobry pod CV

Każdy klocek systemu odpowiada konkretnemu wymogowi z ofert pracy:

| Wymóg z oferty | Gdzie w projekcie |
| --- | --- |
| Computer vision, video analytics | Detekcja + tracking + zliczanie |
| NVIDIA / CUDA / TensorRT | Optymalizacja inferencji (Etap 3) |
| DeepStream | Pipeline wideo high-throughput (Etap 5) |
| Edge AI / real-time inference | Uruchomienie na GPU laptopa, potem Jetson |
| Kafka / Flink / Spark, pipeline’y streamingowe | Strumień zdarzeń + metryki (Etap 4) |
| Edge-to-cloud, event-driven | Edge liczy, chmura zbiera i wizualizuje |
| Wdrażanie modeli do produkcji, MLOps | Docker, wersjonowanie modeli, CI (Etap 3–6) |
| Integracja z systemami operacyjnymi | Rozszerzenie o PLC / czujniki (Etap 7) |

## Sposób pracy

- Piszemy kod razem, krok po kroku — Ty programujesz, ja prowadzę i tłumaczę.

- Dokumentacja powstaje na bieżąco w docs/ (Markdown, wersjonowany z kodem).

- Sprzęt: najpierw laptop z GPU NVIDIA (Etapy 0–4), potem inwestycja w Jetson (Etap 6).

- Każdy etap kończy się działającym, pokazywalnym rezultatem (ważne do portfolio).

# 2. Architektura systemu

## Zasada: Edge liczy, chmura obserwuje

Podział na dwie warstwy jest celowy — to wzorzec edge-to-cloud z ofert. Ciężka inferencja dzieje się lokalnie (przy kamerze), a do chmury lecą tylko lekkie zdarzenia (nie surowe wideo).

┌──────────────── EDGE (laptop GPU → Jetson) ────────────────┐

│                                                            │

┌─────────┐  klatki  │  ┌────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────┐  ┌─────────────┐ │

│ Kamera  │ ───────► │  │ Ingest │─►│ YOLO26+TRT │─►│ ByteTrack│─►│ Logika      │ │

│ /RTSP   │          │  │ dekod  │  │ inferencja │  │ tracking │  │ zdarzenia   │ │

└─────────┘          │  └────────┘  └────────────┘  └──────────┘  └──────┬──────┘ │

│                                                   ▼        │

│                                            ┌───────────┐   │

│                                            │ Producer  │   │

│                                            │  (Kafka)  │   │

└─────────────────────────────────────────────────┬─────────┘

▼

┌──────────────────── CHMURA / SERWER ─────────────────────────┐

│  ┌────────┐    ┌──────────────┐    ┌────────────────────┐    │

│  │ Kafka  │───►│ Konsument /  │───►│ Baza + Dashboard   │    │

│  │ broker │    │ agregacja    │    │ metryki, alarmy    │    │

│  └────────┘    └──────────────┘    └────────────────────┘    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Rozszerzenie (Etap 7):  Logika ──► sygnał ──► PLC / czujniki / urządzenia

## Komponenty (co robi każdy klocek)

1. Ingest (dekodowanie wideo) — Wczytuje źródło: plik .mp4, kamera USB, albo strumień RTSP. Rozbija na klatki. Na starcie: OpenCV. Później: sprzętowy dekoder NVIDIA (w DeepStream).

2. Inferencja (YOLO26) — Model wykrywa obiekty na klatce — zwraca ramki + klasy + pewność. Najpierw model gotowy, potem dotrenowany na Twoich danych. Na produkcji przyspieszony przez TensorRT (FP16/INT8).

3. Tracking (ByteTrack) — Łączy detekcje między klatkami w ścieżki z trwałym ID. Bez tego nie da się poprawnie zliczać ani liczyć czasu przebywania w strefie.

4. Logika biznesowa — Tu żyje sens aplikacji: linia zliczania, strefa alarmowa, reguła „defekt”. Zamienia detekcje w zdarzenia (np. {"typ":"reject","id":417,"ts":...}).

5. Producer → Kafka — Wypycha zdarzenia do brokera. To granica edge↔cloud i punkt, w którym system staje się event-driven.

6. Konsument + Dashboard — Odbiera zdarzenia, agreguje (sztuk/min, % braków), zapisuje i pokazuje na wykresie. Alarmy w czasie rzeczywistym.

## Decyzje projektowe (i dlaczego)

- Zdarzenia, nie wideo, do chmury — realny wzorzec przemysłowy: tanio, skalowalnie, bez problemów z prywatnością i pasmem.

- Tracking oddzielony od detekcji — dwa różne problemy; łatwiej testować i podmieniać.

- TensorRT dopiero po działającym MVP — najpierw poprawność, potem wydajność.

- PLC jako osobny „adapter” na końcu — rdzeń wizji nie zależy od sprzętu, więc PLC/czujnik/webhook doklejamy bez przebudowy.

# 3. Roadmap — etapy 0–7

Każdy etap: cel → co budujemy → co potrafisz po nim → co masz do pokazania w CV. Zasada nadrzędna: najpierw ma działać, potem ma być szybkie, potem skalowalne.

### Etap 0 — Środowisko + pierwsza detekcja

Cel: Uruchomić GPU laptopa i zobaczyć detekcję na wideo.

Budujemy: venv/conda, instalacja Ultralytics + PyTorch (CUDA), test nvidia-smi, skrypt puszczający gotowy YOLO26 na pliku .mp4 z ramkami.

Umiesz: Potwierdzić, że CUDA działa; uruchomić model na wideo; czytać wynik detekcji.

Do CV: — (fundament).

### Etap 1 — MVP: detekcja + tracking + zliczanie

Cel: Pierwszy realny use-case end-to-end (gotowy model, klasy COCO np. „person”).

Budujemy: Integracja ByteTrack, wirtualna linia/strefa, licznik przekroczeń, nakładka na obraz (liczba, FPS).

Umiesz: Różnicę detekcja vs tracking; zliczać bez podwójnego liczenia; mierzyć FPS.

Do CV: Działający „people/object counter” — pierwszy widoczny efekt (GIF do README).

### Etap 2 — Własne dane + dotrenowanie YOLO26

Cel: Model rozpoznaje Twój obiekt/defekt, nie tylko klasy COCO.

Budujemy: Zebranie/nagranie danych, anotacja (Roboflow/CVAT), podział train/val, data.yaml, fine-tuning YOLO26, ewaluacja (mAP, confusion matrix), analiza błędów.

Umiesz: Cały cykl treningu: dane → anotacja → trening → metryki → iteracja.

Do CV: Sedno projektu — „dotrenowałem model detekcji na własnym zbiorze, mAP X%”.

### Etap 3 — Optymalizacja: TensorRT + Docker

Cel: Produkcyjna, szybka inferencja i powtarzalne środowisko.

Budujemy: Eksport YOLO26 → ONNX → TensorRT (FP16, potem INT8), benchmark FPS/latencja przed/po, Dockerfile (CUDA + zależności), uruchomienie MVP w kontenerze (--gpus all).

Umiesz: Czym jest TensorRT i po co; różnica FP32/FP16/INT8; Docker z GPU.

Do CV: „Przyspieszyłem inferencję Nx przez TensorRT; wdrożenie w Dockerze”.

### Etap 4 — Streaming zdarzeń: Kafka + dashboard

Cel: System staje się event-driven i edge-to-cloud.

Budujemy: Producer zdarzeń → Kafka (docker-compose), konsument agregujący, zapis do bazy, prosty dashboard (metryki na żywo, alarmy).

Umiesz: Wzorzec producer/consumer; projektowanie schematu zdarzenia; po co rozdziela się edge i cloud.

Do CV: „Pipeline streamingowy zdarzeń (Kafka), architektura edge-to-cloud, dashboard real-time”.

### Etap 5 — DeepStream (high-throughput)

Cel: Profesjonalny, wydajny pipeline wideo NVIDIA (wiele strumieni).

Budujemy: Przeniesienie inferencji do DeepStream (dekod sprzętowy, batch, wiele kamer), model z Etapu 3 jako engine TensorRT.

Umiesz: Czym jest DeepStream i kiedy go używać zamiast OpenCV; obsługa wielu źródeł.

Do CV: Bezpośrednie trafienie w wymóg „DeepStream / video analytics / high-throughput”.

### Etap 6 — Jetson (edge deployment)

Cel: To samo, ale na realnym urządzeniu edge (po zakupie Jetson).

Budujemy: Flash Jetsona (JetPack), przeniesienie kontenera/DeepStream, rekompilacja engine TensorRT pod ARM, pomiar FPS/temperatury/poboru.

Umiesz: Deployment na ARM/Jetson; różnice desktop vs edge; ograniczenia zasobów.

Do CV: „Wdrożenie modelu na NVIDIA Jetson” — dokładnie to, czego szukają w ofertach.

### Etap 7 — Integracja przemysłowa (PLC / czujniki)

Cel: Zamknięcie pętli — wizja steruje/zgłasza do świata fizycznego.

Budujemy: Adapter zdarzeń → PLC (OPC UA / Modbus TCP), np. sygnał „reject”; opcjonalnie wejście z czujnika (trigger/synchronizacja z taśmą).

Umiesz: Połączyć CV z automatyką przemysłową — Twój backend PLC staje się atutem.

Do CV: Unikalny wyróżnik — „CV + PLC / OPC UA”, łączenie AI z realnym sterowaniem.

## Kolejność vs sprzęt

| Etapy | Sprzęt | Inwestycja |
| --- | --- | --- |
| 0–4 | Laptop z GPU NVIDIA | brak (masz) |
| 5 | Laptop z GPU (DeepStream w Dockerze) | brak |
| 6 | NVIDIA Jetson | zakup po Etapie 5 |
| 7 | PLC (masz) + ew. czujnik | opcjonalna |

Rekomendacja: rób etapy po kolei. Po Etapie 4 masz już kompletny projekt do CV bez dodatkowych zakupów. Jetson (6) i PLC (7) to „wisienki”, które go wyróżnią.

# 4. Stack technologiczny i narzędzia

Dobór jest celowy: każda technologia = wymóg z ofert pracy, nic „na zapas”.

## Rdzeń wizji

- Python — język całego pipeline’u.

- Ultralytics YOLO26 — najnowszy (styczeń 2026) model detekcji: NMS-free, end-to-end, zoptymalizowany pod edge.

- OpenCV — dekodowanie wideo, rysowanie nakładek (na starcie).

- ByteTrack — tracking wielu obiektów (trwałe ID między klatkami).

## Trening i dane

- Roboflow / CVAT — anotacja i zarządzanie zbiorem.

- PyTorch (CUDA) — backend treningu (idzie z Ultralytics).

- Metryki — mAP, precision/recall, confusion matrix.

## Optymalizacja i deployment

- CUDA — obliczenia na GPU NVIDIA (podstawa wszystkiego).

- TensorRT — przyspieszenie inferencji (FP16/INT8) na produkcji.

- ONNX — format pośredni w eksporcie YOLO26 → ONNX → TensorRT.

- Docker (--gpus all) — powtarzalne środowisko, wdrożenie w kontenerze.

- NVIDIA DeepStream — pipeline wideo high-throughput, wiele strumieni (Etap 5).

## Streaming i chmura

- Apache Kafka — broker zdarzeń (edge → cloud), wzorzec event-driven.

- PostgreSQL / SQLite — składowanie metryk/zdarzeń.

- Dashboard (Streamlit / web) — metryki i alarmy na żywo.

- (Opcjonalnie) Flink / Spark — gdy chcesz mocniej pokazać przetwarzanie strumieni.

## Sprzęt edge

- Laptop z GPU NVIDIA — Etapy 0–5.

- NVIDIA Jetson + JetPack — Etap 6 (po zakupie).

## Integracja przemysłowa (Etap 7)

- OPC UA / Modbus TCP — komunikacja z PLC.

- Backend PLC — jako odbiornik zdarzeń / sterowanie (masz).

## Narzędzia pracy

- Git + GitHub — wersjonowanie kodu i dokumentacji, portfolio.

- Markdown — dokumentacja na bieżąco w docs/.

- docker-compose — lokalne postawienie Kafki + bazy + dashboardu.

## Czego świadomie NIE robimy na starcie

- Nie zaczynamy od Jetsona (najpierw laptop — taniej i szybciej iterować).

- Nie zaczynamy od DeepStream (najpierw prosty OpenCV — łatwiej zrozumieć i debugować).

- Nie optymalizujemy przed działającym MVP (TensorRT dopiero w Etapie 3).

- Nie dokładamy Flink/Spark, dopóki Kafka nie działa i nie jest zrozumiała.

# 5. Docelowa struktura repo

Budujemy ją stopniowo — katalog pojawia się dopiero, gdy dochodzimy do jego etapu. Poniżej stan docelowy (po Etapie ~4).

Computer_vision_project/

├── README.md                  # opis projektu

├── docs/                      # dokumentacja na bieżąco

│   ├── 01_architektura.md

│   ├── 02_roadmap.md

│   ├── 03_stack_i_narzedzia.md

│   ├── 04_struktura_repo.md

│   └── dziennik.md            # log postępu: co zrobione, czego się nauczyłeś

│

├── src/                       # kod źródłowy

│   ├── ingest/                # wczytywanie wideo (plik/USB/RTSP)

│   ├── detection/             # wrapper na YOLO26 (inferencja)

│   ├── tracking/              # ByteTrack

│   ├── logic/                 # reguły: liczenie, strefy, defekty → zdarzenia

│   ├── streaming/             # producer/consumer Kafka

│   └── app.py                 # spięcie pipeline’u

│

├── training/                  # trening modelu (Etap 2)

│   ├── data.yaml

│   ├── train.py

│   └── runs/                  # wyniki treningu (ignorowane w git)

│

├── models/                    # wagi i enginy (git-lfs lub ignore)

│   ├── yolo26.pt

│   └── yolo26_fp16.engine     # TensorRT (Etap 3)

│

├── deploy/

│   ├── Dockerfile

│   ├── docker-compose.yml     # Kafka + baza + dashboard

│   └── deepstream/            # konfiguracja DeepStream (Etap 5)

│

├── dashboard/                 # wizualizacja metryk (Etap 4)

├── data/                      # próbki wideo do testów

├── tests/                     # testy jednostkowe kluczowej logiki

├── requirements.txt

├── .gitignore

└── .env.example               # konfiguracja bez sekretów

## Zasady porządku

- Rozdzielone moduły (detection, tracking, logic) — łatwo testować i podmieniać.

- Duże pliki poza gitem — wideo, wagi, enginy przez .gitignore (ew. git-lfs).

- docs/dziennik.md — prowadzony na bieżąco; przy rekrutacji pokazuje Twój proces myślenia.

- .env.example zamiast twardych ścieżek — profesjonalny standard, żadnych sekretów w repo.